本次会议围绕Mini Course学习平台项目展开，明确了以基础功能为主、强化互动与用户体验的开发方向，确立了三人独立开发原型后择优整合的协作模式，并规划了从原型制作到最终展示的阶段性时间节点与分工。

小结

1. 项目方向与核心需求

明确基础平台定位：项目主体为基于Mini Course的学习平台，涵盖软件工程基础、AI应用、软技能等课程，旨在帮助学生掌握关键技能并提升求职竞争力。

强化互动与个性化功能：需在基础之上重点优化互动形式（如AI讲解、交互模拟、面试验证）与个性化学习路径，避免功能同质化与“AI味道”。

探索沉浸式学习体验：建议引入游戏化元素或排行榜机制，激发学生学习动力，提升平台的持续使用率与用户粘性。

2. 原型开发与协作策略

独立开发个人原型：每位成员需独立完成一个包含Must和Should等级别功能的App原型，并在开发过程中探索并完善自身拿手的功能模块。

择优整合与协同开发：团队将基于各自原型进行头脑风暴，选定一个最优原型作为后续协同开发的基础，并将其他成员已完善的特色功能模块合并其中。

统一技术栈与规范：为避免代码风格割裂，需通过AI生成统一的技术栈、字段命名规则及UI风格文档，确保后续扩展性与模块化设计。

3. 进度规划与交付节点

原型制作与讨论：每人于10月19日前完成个人原型部署，并于当日会议展示讨论以确定最终采用方案。

中期文档提交：11月12日中午前提交两页纸材料，包含项目进展、原型说明及后期初步分工情况至Canvas系统。

最终成果展示：11月22日晚完成最终App的集成与演示，期间需持续记录与AI协作的过程截图以备汇报。

4. 团队管理与过程监督

建立日报周报机制：使用在线文档每日填写工作日报与每周填写周报，利用微信群交流并截图存档，以体现团队协作贡献与思考过程。

增加例会频率：鉴于时间紧迫，前期每周安排两次例会，后期预留一至两次会议用于彩排与打磨汇报内容。

参考优秀案例风格：界面设计需参考GPT Tutor等优秀案例，避免模板化，追求更Q萌可爱的视觉风格以降低“AI味”。

待办

10月19日前各自完成个人原型的制作与网站部署。 全体成员

在开发过程中探索并提前构思好自身拿手的功能模块，确保其完整性以便后续合并。 全体成员

参考GPT Tutor等案例优化UI设计风格，避免模板化与“AI味”。 全体成员

开始填写在线文档中的日报与周报，记录日常开发进展。 全体成员

整理并让AI生成统一的技术栈、命名规则及UI规范文档。 全体成员

收集现有优秀案例链接供团队参考原型设计。 全体成员

10月19日白天召开会议，展示并确定最终采用的原型方案。 全体成员